Zápis z prvního jednání výběrové komise

pro  určení zadávacích  podmínek soutěže

na realizaci akce: „Garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2“.

Dnešního dne se sešli členové výběrové komise pro stanovení zadávacích podmínek výběrového řízení na realizaci výše uvedené akce v následujícím složení:

Tomáš Hájovský – člen zastupitelstva

Mgr. Metoděj Chrástecký – ředitel Muzea Hlučínska

Ing. Pavel Křižák – vedoucí odboru výstavby

Ing. Jiří Hořínek – technický dozor

Ing. Marcela Táčová – účetní Muzea Hlučínska

##### Předsedou výběrové komise byl zvolen p. Tomáš Hájovský zapisovatelem a organizátorem
p. Metoděj Chrástecký. Svým podpisem prohlašují všichni členové skupiny nepodjatost k této veřejné zakázce. Členové výběrové komise byli seznámeni se záměrem města, tj. realizací akce „Garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2„ - veřejné zakázky malé hodnoty, jejíž předpokládaná hodnota stavebních prací (včetně bouracích prací stávající garáže) je: 1.250.000,-Kč bez DPH, a rozhodli o následujících zadávacích podmínkách zakázky. Dále bylo rozhodnuto o zaslání výzvy na níže uvedené konkrétní adresy.

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

k veřejné zakázce malé hodnoty na stavební práce

„Garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2“

- Objednatel zakázky:

Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, 748 01 Hlučín,

IČ:    71230530

DIČ: CZ71230530

zastoupeno Mgr. Metodějem Chrástecký, ředitelem muzea

bank. spojení: 	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hlučín,

č. ú.: 		1854077399/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:    Mgr. Metoděj Chrástecký, ředitel muzea

osoba oprávněná jednat ve věcech technických (stavební dozor): Ing. Jiří Hořínek

osoba oprávněná jednat ve věcech technických (autorský dozor): Ing. arch. Pavel Ksenič

2.      Způsob zadání zakázky

Zakázka je zadána dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako zakázka malého rozsahu, mimo režim tohoto zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Předmět zakázky:

Předmětem zakázky jsou stavební práce pro realizaci akce „Garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2“. Jedná se o zbourání staré stávající garáže č. 436/3 a vybudování novostavby garáže se stejným katastrálním číslem. Jedná se o přízemní stavbu, která je rozdělena na dvě samostatné místnosti, bude tedy využívána jako dvojgaráž a sklad. V jižní části pozemku vzniknou nové pojízdné plochy ze zatravňovací dlažby. Objekt bude napojen na elektřinu přípojkou, kterou řeší samostatně ČEZ D.S. Objekt nebude napojen na vodovod, kanalizaci ani plynovod. Dešťové vody budou utráceny v lokálním vsakovacím zařízení, které je povolováno jako stavba vedlejší. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované společností Ing. arch. Pavel Ksenič z 4/2019.

Součástí díla je rovněž:

Dodržení ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády
č. 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci, nařízení vlády
č. 378/2001 Sb., o bližších podmínkách na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o pracovních úrazech, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o osobních ochranných pracovních pomůckách, nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Dodržení podmínek při manipulaci a ukládání odpadů dle zák.185/2001 Sb., vyhlášky
č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Zajištění denního úklidu přístupové cesty ke staveništi.

Součástí díla je dále:

  - Vybudování zařízení staveniště, vybudování případných měřených odběrných míst vody a elektro pro provádění stavby, vč. úhrady energií, zajištění povolení k záboru veřejného prostranství atd.

  - Zajištění dopravní obslužnosti, zajištění oprávněných požadavků majitelů přilehlých nemovitostí, zajištění bezpečnosti staveniště a zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti chodců a vozidel na přilehlých komunikací atd.

  - Zajištění dočasného dopravního značení, stejně tak i případného zvláštního užívání komunikace včetně potřebných dokladů a povolení dle platné legislativy

  - Vedení stavebního deníku, předání a převzetí díla vč. odstranění vad.

  - Dodání veškerých atestů a certifikátů použitých materiálů, dokumentace skutečného provedení díla, geometrické zaměření stavby a geometrický plán.

4. Doba a místo plnění:

Dobu plnění uchazeč nabídne v návrhu smlouvy o dílo takto:

Předání staveniště:   			     předpoklad 03/2020

Zahájení prací:                        	práce budou zahájeny dnem předání staveniště

Termín dokončení stavebních prací:	do ……………….. kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli 	(údaj doplní zhotovitel, nejvíce však 85 kalendářních dní od předání staveniště zhotoviteli a nejméně 5 dní před termínem předání díla)

Termín předání díla: 	do ……………….. kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli 	(údaj doplní Zhotovitel, nejvíce však 90 kalendářních dní)

Místo plnění:   parc. č. 436/3 a 436/2, vše v k.ú. Hlučín

5. Platební podmínky a sankce.

- Dílo je splněno dnem protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura za dílo bude vyúčtována a uhrazena po písemném předání a převzetí předmětu díla a odstranění vad rovněž na základě objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací.

- Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení

- Sankce za nedodržení termínu splnění díla je stanovena na 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.

6. Předání zadávací dokumentace:

- Výzva uchazečům k podání nabídky spolu se zadávací dokumentací na CD bude zaslána doporučeným dopisem.

7. Organizace soutěže:

- Zadávací dokumentaci tvoří tento zadávací dopis vč. příloh.

- Výzva uchazečům k podání nabídky bude zaslána doporučeným dopisem. Zájemci se mohou do soutěže přihlásit také na základě informací uveřejněných na https://www.info.hlucin.com/cs/nabidka-info-centra/vyberove-rizeni/a-659/

- Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 12. 12. 2019  ve 13.00 hod. se srazem účastníků na místě plnění, před hlučínským zámkem, ul. Zámecká 4.

- Případné připomínky a požadavky na vyjasnění předané zadávací dokumentace zašle uchazeč na e-mailovou adresu muzeum.hlucinska@seznam.cz, nejpozději do 3. 1. 2020  do 12.00 hod. hod a vyjasnění bude zadavatelem písemně sděleno všem uchazečům do 3 pracovních dní.

- Variantní provedení nabídky, ani úpravy návrhu smlouvy o dílo nejsou přípustné.

- Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit bez udání důvodů

8. Způsob předání nabídky:

- Nabídka v zalepené obálce bude z rubové strany na uzavření zabezpečena proti neoprávněnému otevření (např. opatřena razítkem zpracovatele nabídky nebo přelepem s razítkem atp.) a z líce zřetelně označena názvem a adresou uchazeče a nápisem Veřejná zakázka –– „Garáž č. 436/3 a přilehlý pozemek č. 436/2“. Bude podána nebo doručena na informační centrum Hlučín, Zámecká 4, 748 01 HLUČÍN, nejpozději dne 10. 1. 2020 do 12.00 hodin.

- Nabídky podané po tomto termínu nebudou do soutěže přijaty a nebudou hodnoceny.

- Obálky poškozené, otevřené nebo označené v rozporu se zadávacími podmínkami nebudou hodnoceny.

9. Obsah nabídky:

Nabídka bude obsahovat následující:

- Doplněný písemný návrh smlouvy o dílo respektující předmět zakázky – čl. II. a podepsaný osobou oprávněnou. Obsahem smlouvy o dílo bude rovněž doba plnění díla tak, jak je požadováno v čl. IV. Ve smlouvě o dílo bude uvedena splatnost faktur minimálně 30 dnů od vystavení a bude uvedena záruční doba na provedení stavby min. 60 měsíců (na stavební práce). Jakékoliv zásahy a úpravy návrhu smlouvy o dílo jsou nepřípustné.

- Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo v české měně bez DPH a vč. DPH a bude obsahovat veškeré náklady spojené s předmětem zakázky.

- V návrhu smlouvy o dílo bude obsaženo ujednání: smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu splnění díla bude zhotoviteli uložena sankce, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

- Oceněný výkaz výměr v tištěné podobě, podepsán oprávněnou osobou uchazeče.

- Oceněný výkaz výměr v digitální podobě na CD nosiči (otevřený soubor xls s funkcí automatických vzorců).

- Prokázání kvalifikačních předpokladů – výpis z obchodního rejstříku (pokud je firma v OR zapsána), doklad o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky (výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list – provádění staveb
vč. jejich změn), doklad osvědčující odbornou způsobilost  (provádění staveb, jejich změn a odstraňování).

dále musí uchazeč prokázat kvalifikaci minimálně v tomto rozsahu:

f1. Uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (prokazuje se předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani písemným čestným prohlášením),

f2. Uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (prokazuje se písemným čestným prohlášením)

f3. Uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (prokazuje se potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení

f4. Uchazeč není v likvidaci, nebylo prosti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (prokazuje se výpisem z obchodního rejstříku nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán)

Splnění kvalifikačních předpokladů podle bodů f1) až f4) lze rovněž prokázat výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje jednotlivé dokumenty. Veškeré dokumenty nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky a postačí předložit jejich prosté kopie, kdy zadavatel si vyhrazuje právo na předložení originálů nebo ověřených kopií před uzavřením smlouvy.

- Budou doloženy reference o obdobných zakázkách – min 3 referenční stavby s minimální hodnotou 1 500 000  ,- Kč bez DPH, které byly dokončeny v posledních 5 letech.

- Subdodavatelské schéma, pokud budou některé stavební práce prováděny prostřednictvím subdodavatelů vč. dodání jejich identifikačních údajů a věcného vymezení prací.

- Nabídka, která nebude splňovat podmínky poptávky a respektovat čl. 9, bod a - h, bude z hodnocení vyloučena.

10. Hodnotící kritéria:

Kritériem pro výběr zhotovitele bude celková nejnižší nabídková cena bez DPH.

11.  Vyhodnocení nabídek:

- Vyhodnocení nabídek proběhne dne 13. 1. 2020 v 9.00 hod bez účasti uchazečů. Výběrová komise provede kontrolu neporušenosti obálek, rozhodne o vyřazení obálek označených podatelnou jako poškozené, otevřené a označené v rozporu se zadáním. Tyto obálky budou vráceny uchazečům. Rovněž obálky nabídek doručené po termínu podání nebudou otevřeny a budou vráceny zpět uchazečům.

- Dále výběrová komise provede kontrolu úplnosti nabídek a do zápisu uvede požadovaná hodnotící kritéria.

- Výběrové komise vyhodnotí podané nabídky a určí pořadí uchazečů.

- Pořadí uchazečů předloží Radě města Hlučína k rozhodnutí o výběru.

12.  Jako zadavatel si vyhrazujeme právo:

- nepřipouštět variantní řešení nabídky

- změnit podmínky poptávky

- odmítnout všechny nabídky nebo zrušit veřejnou zakázku kdykoliv v jejím průběhu až do uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, a to bez udání důvodů, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem. O případném zrušení výběrového řízení budou všichni zájemci informováni.

- nevracet uchazečům podané nabídky.

- neposkytovat uchazečům náhradu nákladů, které uchazeči vynaloží v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení.

- vyloučit uchazeče, který nesplnil zadávací podmínky

- o smlouvě o dílo dále jednat a upřesnit její konečné znění

Přílohy:  Projektová dokumentace vč. výkazu výměr

Návrh smlouvy o dílo

V Hlučíně 4. 12. 2019

Zapsal: Metoděj Chrástecký